北京市卫生健康大数据与政策研究中心

信息化运维项目监理（2024年度）遴选公告

运维监理单位的职责主要是对北京市卫生健康大数据与政策研究中心信息化运维工作进行全过程、全方位的监控，对运维服务单位的运维服务工作进行质量检验，审核运维阶段过程中所产生的成果，协调解决运维过程中发生的各种问题，定期对运维服务质量进行检查和评估，审核运维费用的支出情况，在委托单位和运维单位之间起到桥梁和纽带作用。运维项目监理积极为委托单位和运维单位提供合理化建议，不断提高信息化运维服务管理水平，持续改进运维服务工作的服务质量。

为保证2024年度北京市卫生健康大数据与政策研究中心信息化运维项目的顺利开展，根据工作需要和职责，现面向社会公开遴选2024年度北京市卫生健康大数据与政策研究中心信息化运维项目监理的承担单位，有关事项公告如下：

# 一、委托单位

北京市卫生健康大数据与政策研究中心

# 二、工作任务

- 项目总体目标

对北京市卫生健康大数据与政策研究中心信息化运维项目的进度、质量、成本、信息安全、知识产权进行严格控制，进行合同和信息的管理工作，组织协调项目各方关系，承担项目实施过程中总体指导、协调的责任和义务，实现优良质量等级综合目标。监理单位协助委托单位按照合同及相关技术标准，在项目过程中对质量、进度、成本等进行有效的监督、检查和控制，维护委托单位的利益，确保项目最终顺利完成，保证投资的效果。监理单位参与项目生命周期全过程对质量、进度、投资等方面的监督和管理。

- 运维服务内容

依据合同及技术协议进行项目监督与管理，遵循“科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约”的职业道德，凭着高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准，以及业主单位与承建单位签订的合同，对项目建设实施有“重点的、全面的、精线条”的咨询监理服务。同时协助业主单位掌握项目进度，按期分段对项目进行验收，保证项目按期、高质量地完成既定目标。

- 质量控制

          - 审查和确认运维单位的运维服务方案，并提交相应审核报告；

          - 审查和确认运维单位提交的《运维服务计划》；

          - 审查和确认运维单位的项目质量保证计划及质量控制体系；

          - 审查和确认运维单位的源代码管理方案；

          - 审查和确认运维单位的巡检方案；

          - 审查和确认运维单位的应急预案；

          - 确定项目质量控制的关键节点。

- 进度控制

          - 审核运维单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

          - 对项目运维进度进行实时跟踪，并要求运维单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

          - 按时进行运维绩效考核工作；

          - 当项目目标出现严重偏离时，及时指出，并提出对策建议，同时督促运维单位尽快采取措施。

- 投资控制

          - 投资的专款专用；

          - 监察资金落实情况。对运维服务方案进行优化，确保成本控制在预算之内或在允许的范围之内。

- 信息安全控制

          - 信息安全性检查，检查是否符合有关安全和保密的要求。

- 知识产权保护控制

          - 正版系统软件的使用；

          - 委托单位、运维单位及第三方知识产权的保护；

          - 提供或开发的软件，委托单位不受第三方的置疑和起诉。

- 合同管理

          - 跟踪检查合同的执行情况，确保运维单位按时履约；

          - 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

          - 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

          - 根据合同约定，审核运维单位提交的支付申请，签发付款凭证。

- 信息管理/文档管理

          - 做好监理例会及会议纪要；

          - 作好监理周/月报及项目大事记；

          - 作好项目协调会、技术专题会及会议纪要；

          - 管理好运维期间的各类技术文档；

          - 整理记录归档委托单位与运维单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档；

          - 各项文挡的审查工作；

          - 运维文档核实、移交工作；

- 组织协调

          - 对于北京市卫生健康大数据与政策研究中心所有运维项目在运维过程中，对可能出现的影响项目进度和质量的情况，应及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

- 协助委托单位组织专家论证

对于项目运维服务方案，或在运维过程中出现的疑难问题，当委托单位和运维单位认为有必要时，协助委托单位邀请相关专家，组织讨论会进行论证。所邀请专家应从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平

# 三、具体要求

（一）承担单位需具备

在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可的法人。承担方能提供2024年1月至今任意一个月社保缴纳证明和依法纳税证明，承担方在参加本次遴选活动前三年中没有重大违法记录，承担方不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则承担方的响应文件将被拒绝，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同承担方， 不得同时参加同一合同下的采购活动，承担方需提供主要股东或出资人信息，与承担方存在控股、管理等关联关系信息（格式见附件）。

具有中国电子企业协会颁发的有效的信息系统工程监理服务标准贯标单位乙级（含）以上等级证书、已在全国投资项目在线审批监管平台-工程咨询单位名录中备案、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，管理体系认证证书范围要求均为涵盖信息系统工程监理、信息工程项目管理服务 (工程咨询 (电子、信息工程))。

近3年（2021年1月1日至今）具有10个（含）以上医疗卫生或医院信息化监理业绩。

（二）人力保障

承担单位须配备运维监理人员5人以上，总监理工程师要求具有信息系统监理师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）、咨询工程师（投资）、一级造价工程师证书；总监理工程师代表要求具有信息系统监理师、数据库系统工程师；其他监理人员要求在均具有信息系统监理师的基础上具有网络工程师、系统集成项目管理工程师、计算机软件测评师、注册信息安全专业人员（CISP）、软件工程造价师；并且明确相关职责，以及具有丰富的管理、实施、运维经验。在项目持续期间，项目经理及主要人员不得更换。

项目经理须提供学历证书、专业证书、工作经验及缴纳社保基金等证明；主要人员须提供学历及专业证书等证明。

（三）运维监理

负责“北京市卫生健康大数据与政策研究中心信息化运维项目”所有子项目的运维阶段的质量、进度、成本、系统安全和知识产权保护控制、合同和信息文档管理及组织协调工作；审核项目运维阶段过程中所产生的成果；对项目执行过程当中的变更进行控制，按期分段对项目进行验收，确保项目达到质量计划或者合同所规定的质量要求。

（四）售后服务方案及措施

针对本项目，提出有针对性的售后服务和监理服务承诺

# 四、申报和评审事宜

（一）申报期限：2024年4月8日—2024年4月14日。

（二）下载材料：申请单位可登录北京市卫生健康委员会网站（https://wjw.beijing.gov.cn/）或北京市卫生健康大数据与政策研究中心网站（http://www.phic.org.cn/）下载《采购项目承办申请书》、《投标供应商之间应不存在控股、管理等关联关系的书面声明》、《主要股东或出资人信息表》。

（三）填写材料：申请材料填写内容应简明扼要，突出重点。

（四）提交材料：申请单位应在2024年4月14日17:00以前将盖章的《采购项目承办申请书》及商务技术文档电子扫描件提交至：xxzxcgb@wjw.beijing.gov.cn。

（五）组织评审：申请单位携带盖章的《采购项目承办申请书》、《投标供应商之间应不存在控股、管理等关联关系的书面声明》、《主要股东或出资人信息表》、以及响应服务内容的商务和技术文档纸质版（以上材料装订成一册），共三份并密封，参加专家遴选评审会。北京市卫生健康大数据与政策研究中心将组织评审小组，从项目方案的科学合理性、创新性和可行性，项目团队实力和工作经验基础等方面，对申请单位的申请书进行评估，择优遴选1家项目承担单位。具体评审时间另行通知。

（六）结果公示：北京市卫生健康委员会网站和北京市卫生健康大数据与政策研究中心网站予以公示。

# 五、项目经费

项目经费不得超过28.5万元。

# 六、联系方式

北京市卫生健康大数据与政策研究中心

联系人：姜冰

联系电话：55532285

附件：《采购项目承办申请书》、《投标供应商之间应不存在控股、管理等关联关系的书面声明》、《主要股东或出资人信息表》