绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 构建缺血性和创伤性脑损伤研究共享平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所 |  |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 780.8 |  | 年度资金总额: | 780.8 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 780.8 |  | 其中:财政拨款 | 780.8 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2018年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 本项目拟在现有的缺血性和创伤性脑损伤研究平台的基础上，添置下述设备和仪器，构建具有较高技术含量的缺血性和创伤性脑损伤研究共享平台：(1) 能够客观评价大鼠和小鼠神经功能的仪器；(2) 能够制作细胞和脑片体外缺血或创伤模型以及动物脑创伤模型的设备；(3) 活体荧光显微镜；(4) 双光子荧光显微镜。 |  |  |  | 本项目拟在现有的缺血性和创伤性脑损伤研究平台的基础上，添置下述设备和仪器，构建具有较高技术含量的缺血性和创伤性脑损伤研究共享平台：(1) 能够客观评价大鼠和小鼠神经功能的仪器；(2) 能够制作细胞和脑片体外缺血或创伤模型以及动物脑创伤模型的设备；(3) 活体荧光显微镜；(4) 双光子荧光显微镜。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 脑损伤后小动物运动和感觉功能评价子平台仪器 | 4 | 数量指标 | 脑损伤后小动物运动和感觉功能评价子平台仪器 | 4 |
|  |  |  | 细胞和脑片体外缺血和创伤模型制作子平台设备 | 3 |  | 细胞和脑片体外缺血和创伤模型制作子平台设备 | 3 |
|  |  |  | 样品处理设备 | 2 |  | 样品处理设备 | 2 |
|  |  |  | 活体动物脑微循环研究子平台仪器 | 1 |  | 活体动物脑微循环研究子平台仪器 | 1 |
|  |  |  | 细胞、脑片和整体动物脑形态和功能成像研究子平台仪器 | 1 |  | 细胞、脑片和整体动物脑形态和功能成像研究子平台仪器 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 | 优良，运转正常 | 质量指标 | 设备质量 | 优良，运转正常 |
|  |  |  | 设备验收情况 | 合格 |  | 设备验收情况 | 合格 |
|  |  | 进度指标 | 采购方案制定和前期准备时间 | 2018年4月前 | 进度指标 | 采购方案制定和前期准备时间 | 2018年4月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2018年6月前 |  | 招标采购时间 | 2018年6月前 |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2018年10月前 |  | 采购物品到位时间 | 2018年10月前 |
|  |  |  | 验收时间 | 2018年12月前 |  | 验收时间 | 2018年12月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 780.8万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 780.8万元 |
|  |  |  | 成本控制、公开招标 | 780.8万元 |  | 成本控制、公开招标 | 780.8万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 承担本所国家、北京市等各级科研项目数 | 5-10项 | 效益指标 | 承担本所国家、北京市等各级科研项目数 | 5-10项 |
|  |  |  | 为其他单位开展相关研究提供技术服务，项目数 | 5-10项 |  | 为其他单位开展相关研究提供技术服务，项目数 | 5-10项 |
|  |  |  | 为脑保护剂的研发以及缺血性脑血管病和颅脑损伤的防治提供研究平台和理论依据 |  |  | 为脑保护剂的研发以及缺血性脑血管病和颅脑损伤的防治提供研究平台和理论依据 |  |
|  |  |  | 促进学科发展，培养和造就一支高水平的富于创新精神的研究队伍 | 副高1人、中级职称2人，研究生3名 |  | 促进学科发展，培养和造就一支高水平的富于创新精神的研究队伍 | 副高1人、中级职称2人，研究生3名 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 共享平台的技术含量 | 高 | 服务对象满意度指标 | 共享平台的技术含量 | 高 |
|  |  |  | 服务态度；技术服务水平 | 优良 |  | 服务态度；技术服务水平 | 优良 |