绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 信息化与信息安全运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目属性 | 延续项目 |  |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: |  | 1960.285100 |  | 年度资金总额: | 622.546900 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 |  | 1960.285100 |  | 其中:财政拨款 | 622.546900 |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2020年) |  |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 处理各类故障，促进各类信息系统的安全运转，为中心各项业务顺利开展，提供网络基础条件。 |  |  |  |  | 处理各类故障，促进各类信息系统的安全运转，为中心各项业务顺利开展，提供网络基础条件。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每年项目电子认证系统运维管理工作的次数 | 3000人次 |  | 数量指标 | 年度项目公开招标次数 | 1次 |
|  |  |  | 每年项目信息系统安全等保测评工作的次数 | 1次 |  |  | 年度项目电子认证系统运维管理工作的次数 | 3000人次 |
|  |  |  | 每年项目信息系统安全等保测评工作的范围 | 等保三级4个、等保二级5个 |  |  | 年度项目信息系统安全等保测评工作的次数 | 1次 |
|  |  |  | 每年项目信息系统网络渗透测试工作次数 | 1次 |  |  | 年度项目信息系统安全等保测评工作的范围 | 等保三级4个、等保二级5个 |
|  |  |  | 每年项目信息系统网络渗透测试工作范围 | 等保三级4个、等保二级5个 |  |  | 年度项目信息系统网络渗透测试工作次数 | 1次 |
|  |  |  | 每年项目公开招标次数 | 1次 |  |  | 年度项目信息系统网络渗透测试工作范围 | 等保三级4个、等保二级5个 |
|  |  |  | 每年项目产出招标文件技术要求文档份数 | 1份 |  |  | 年度项目产出招标文件技术要求文档份数 | 1份 |
|  |  |  | 每年项目计算设备运维数量 | 43套 |  |  | 年度项目计算设备运维数量 | 43套 |
|  |  |  | 每年项目网络设备运维数量 | 58套 |  |  | 年度项目网络设备运维数量 | 58套 |
|  |  |  | 每年项目风险评估和差距分析工作的次数 | 1次 |  |  | 年度项目风险评估和差距分析工作的次数 | 1次 |
|  |  | 质量指标 | 开展各项运维及招标工作工作的质量 | 符合“北京市疾控中心信息化运维技术规范”要求 |  | 质量指标 | 开展各项运维及招标工作工作的质量 | 符合“北京市疾控中心信息化运维技术规范”要求 |
|  |  | 进度指标 | 电子认证证书运维工作 | 当年9月至次年8月 |  | 进度指标 | 电子认证证书运维工作 | 2018.9-2019.8 |
|  |  |  | 公开招标准备 | 当年1月至5月 |  |  | 公开招标准备 | 2018.1-2018.5 |
|  |  |  | 公开招标实施 | 当年6月至8月 |  |  | 公开招标实施 | 2018.6-2018.8 |
|  |  |  | 运行运维工作 | 当年9月至次年8月 |  |  | 运行运维工作 | 2018.9-2019.8 |
|  |  |  | 安全运维工作 | 当年8月至次年8月 |  |  | 安全运维工作 | 2018.8-2019.8 |
|  |  |  | 信息安全等保测评工作 | 当年9月至次年8月 |  |  | 信息安全等保测评工作 | 2018.9-2019.8 |
|  |  | 成本指标 | 电子认证证书运维招标控制金额 | 291.18万元 |  | 成本指标 | 电子认证证书运维招标控制金额 | 97.06万元 |
|  |  |  | 信息系统安全等级保护安全测评费用 | 200万元 |  |  | 信息系统安全等级保护安全测评招标控制金额 | 80万元 |
|  |  |  | 信息系统等级保护风险评估、渗透测试、安全运维及应急响应费用 | 376.2072万元 |  |  | 信息系统等级保护风险评估、渗透测试、安全运维及应急响应招标控制金额 | 125.4024万元 |
|  |  |  | 信息系统及支撑软硬件和基础网络运维费用 | 1092.8979万元 |  |  | 信息系统及支撑软硬件和基础网络运维招标控制金额 | 332.0845万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 处理各类故障，促进各类信息系统的安全运转，为中心各项业务顺利开展，提供网络基础条件。 |  | 效益指标 | 社会效益 | 处理各类故障，促进各类信息系统的安全运转，为中心各项业务顺利开展，提供网络基础条件。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机问卷调查 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机问卷调查 |