绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 疾控中心实验楼修复改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 517.000000 |  | 年度资金总额: | 517.000000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 517.000000 |  | 其中:财政拨款 | 517.000000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2018年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 依据市疾控中心2018年后勤年度工作规划及北京市环保等相关文件要求，通过对实验楼外墙进行修复，对2号实验楼电梯进行更新改造，对中心实验楼上下水系统维修改造，消除安全隐患，改善办公环境，提高使用效益，提升后勤服务和保障质量。 |  |  |  | 依据市疾控中心2018年后勤年度工作规划及北京市环保等相关文件要求，通过对实验楼外墙进行修复，对2号实验楼电梯进行更新改造，对中心实验楼上下水系统维修改造，消除安全隐患，改善办公环境，提高使用效益，提升后勤服务和保障质量。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮及改造内容的完成情况 | 修复外墙2366平方米 | 数量指标 | 修缮及改造内容的完成情况 | 修复外墙2366平方米 |
|  |  | 数量指标 | 修缮及改造内容的完成情况 | 改造上水8300米，改造卫生间78处 | 数量指标 | 修缮及改造内容的完成情况 | 改造上水8300米，改造卫生间78处 |
|  |  | 数量指标 | 修缮及改造内容的完成情况 | 更新二号实验楼电梯1部 | 数量指标 | 修缮及改造内容的完成情况 | 更新二号实验楼电梯1部 |
|  |  | 质量指标 | 工程实施质量 | 满足合同约定要求 | 质量指标 | 工程实施质量 | 满足合同约定要求 |
|  |  | 质量指标 | 工程实施质量 | 满足合同约定要求 | 质量指标 | 工程实施质量 | 满足合同约定要求 |
|  |  | 质量指标 | 工程实施质量 | 满足合同要求 | 质量指标 | 工程实施质量 | 满足合同要求 |
|  |  | 进度指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 4－5月份招标、合同签订；6－7月份施工；8月份竣工验收。 | 进度指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 4－5月份招标、合同签订；6－7月份施工；8月份竣工验收。 |
|  |  | 进度指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 4－5月份招标、合同签订；6－7月施工、验收；8月份投入使用。 | 进度指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 4－5月份招标、合同签订；6－7月施工、验收；8月份投入使用。 |
|  |  | 进度指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 4－5月份招标、合同签订；6月份购置、安装、调试、验收；7月份办公相关许可手续；10月份投入使用。 | 进度指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 4－5月份招标、合同签订；6月份购置、安装、调试、验收；7月份办公相关许可手续；10月份投入使用。 |
|  |  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 349万元 | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 349万元 |
|  |  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 50万元 | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 50万元 |
|  |  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 118万元 | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 118万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 对配套基础设施建设的推动作用 | 为各科所提供优质满意的后勤服务保障 | 效益指标 | 对配套基础设施建设的推动作用 | 为各科所提供优质满意的后勤服务保障 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用科所、人员满意度达100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用科所、人员满意度达100% |