| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤放射治疗基础研究平台计划--生物学X射线辐照仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 北京市卫生和计划生育委员会（026） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市神经外科研究所 |  |
| 项目属性 |  | 新增 |  |  |  | 项目期 |  | 一年 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金总额： |  | 233万元 |  | 年度资金总额： |  | 233万元 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 233万元 |  | 其中：财政拨款 |  | 233万元 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总 体 目 标 | 总体目标（2018年） |  |  |  |  | 年度目标（2018年当年） |  |  |  |
|  | 极大提升研究所在肿瘤放射治疗方面的研究水平，能够迅速对临床发现的各种放射治疗问题，展开更加深化全面的基础医学研究工作。 |  |  |  |  | 极大提升研究所在肿瘤放射治疗方面的研究水平，能够迅速对临床发现的各种放射治疗问题，展开更加深化全面的基础医学研究工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 生物学X射线辐照仪 |  | 1 | 数量指标 | 生物学X射线辐照仪 |  | 1 |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 优良，运转正常 | 质量指标 | 设备质量 |  | 优良，运转正常 |
|  |  |  | 设备验收情况 |  | 合格 |  | 设备验收情况 |  | 合格 |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018年2月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018年2月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2018年4月前 |  | 招标采购时间 |  | 2018年4月前 |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2018年6月前 |  | 采购物品到位时间 |  | 2018年6月前 |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2018年7月前 |  | 验收时间 |  | 2018年7月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ￥233万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ￥233万元 |
|  |  |  | 生物学X射线辐照仪 |  | ≤￥233万元 |  | 生物学X射线辐照仪 |  | ≤￥233万元 |
|  |  | 效益指标 | 提升我单位在肿瘤放射治疗方面的研究水平 |  | 显著提升 | 效益指标 | 提升我单位在肿瘤放射治疗方面的研究水平 |  | 显著提升 |
|  |  |  | 承担本所的各级科研项目数量 |  | 5-10项 |  | 承担本所的各级科研项目数量 |  | 5-10项 |
|  |  |  | 承接北京及周边地区科研院所肿瘤放射治疗相关实验。 |  | 5-10项 |  | 承接北京及周边地区科研院所肿瘤放射治疗相关实验。 |  | 5-10项 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 科研人员满意度 |  | 非常满意 | 服务对象 满意度指标 | 科研人员满意度 |  | 非常满意 |