| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西楼学员宿舍装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生和计划生育委员会党校 |  |  |  |
| 每一项支出的明细 |  |  |  | 实施年度 | 2018-2019年度 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 1543 |  | 2018当年 | 771.5 |  |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 1543 |  | 其中:财政拨款 | 771.5 |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018-2019年) |  |  |  | 年度目标(2018-2018年) |  |  |  |
|  | 为了合理利用西楼现有建筑空间、保障培训、提升学员容纳数量、提高教学效率、提高参训学员满意率、消除各类安全隐患，满足教学、住宿等基本使用需求，保障开展教学业务工作的后勤需要，同时有利于提高学校服务于领导干部培训的能力，提升党校的培训、住宿接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要，切实保障党校干部教育培训任务的完成，使教学培训逐步规范化、信息化、现代化，实现我校的可持续发展，是落实中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求。 |  |  |  | 2018.3月至2018.6，财政项目资金到位后，委托招标及项目前期准备“三通一平”准备阶段：委托设计单位对工程施工图设计，出具招标图纸。委托造价咨询单位编制工程量清单及招标控制价，委托招标单位对施工单位进行公开招标。2018.7至2018.12工程实施至总体进度50%阶段：委托专业工程监理人员配合项目建设单位，对项目建设的工期、成本、质量、安全、造价等进行有效地控制。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 项目产出 | 数量指标 | 产出数量 | 2037.05平方米 | 数量指标 | 功能实现情况 | 产出数量 | 2037.05平方米 |
|  |  | 质量指标 | 产出质量 | 合格 | 质量指标 | 功能实现率 | 产出质量 | 合格 |
|  |  | 进度指标 | 产出时效 | 300日历天 | 进度指标 |  | 产出时效 | 300日历天 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 | 1543万元 | 成本指标 |  | 项目预算 | 771.5万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用；对配套基础设施建设的推动作用；对人才成长的促进作用；对提高党校党校教育的形象支撑作用。 | 效益指标 | 对人才成长的促进作用 | 可持续影响 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用；对配套基础设施建设的推动作用；对人才成长的促进作用；对提高党校党校教育的形象支撑作用。 |
|  |  |  | 社会效益 | 改善学员宿舍使用破损现状，提高党校接待培训任务能力。 |  | 接待能力 | 社会效益 | 改善学员宿舍使用破损现状，提高党校接待培训任务能力。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象、任务布置部门及其他相关部门机构的满意度提高，社会对党校的综合评价提高。 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象、任务布置部门及其他相关部门机构的满意度提高，社会对党校的综合评价提高。 |