绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 其他-信息化系统设备迁移 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院 |  |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 0.000000 |  | 年度资金总额: | 319.991753 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 0.000000 |  | 其中:财政拨款 | 319.991753 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(201年-201年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、在制定本次计划的同时，合理规划时间安排，保障正常的教学任务的正常、顺利进行，不受到本次迁移工作的干扰与影响。 2、对现有的设备、系统进行拆卸、转移过程中确保人身安全同时确保我院资产不受损失。 3、对现有的众多系统设备进行二次安装过程中，本着满足实际需要、实事求是的原则确保教学任务可以顺利延续，为在校师生提供一个满意的工作与学习环境。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 拆装搬运设备 | 1 一卡通系统设备 28 套 拆除、保护、运输、安装 2 多媒体设备 50 套 拆除、保护、运输、安装 3 计算机教室设备 6 间 拆除、保护、运输、安装 4 屏接屏设备 41 块 拆除、保护、运输、安装 5 计算机等其他设备拆除堆放 300 套 拆除 、堆放 6 监控拆除堆放 450 套 拆除 、堆放 7 广播拆除堆放 350 套 拆除 、堆放 8 网络拆除堆放 1 套 拆除 、堆放 9 互联网接入（点对点） 1 套 施工、调试 |
|  |  |  | 新增**数量 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、售后服务好。符合国家标准。 |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年10月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2018年3月前 |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 采购物品到位时间 | 2018年5月前 |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2018年8月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制在预算之内该项目总投资估算为360.77万元。其中，设备迁移存放285.77 万元，网络光纤互联75万元。建设资金来源全部为学校财政申请的专项经费。 |
|  |  |  | 单位购置成本 |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 我院采用统一拆除、统一安装、统一存放、统一运输的方式，将任务集中“打包”交由第三方单位处理。这样即可以最大限度的免除教职员工参与的负担。同时对于教学任务也没有影响。 |
|  |  |  | 节约维护成本 |  |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 可持续影响指标 | 该项目的投资来说，获得的收益将是长期的、持续的。可满足我部在整个租用他院场地期间的正常教学任务。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 全院师生满意度≥95% |