绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 信息化建设-三院区安防监控系统升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院 |  |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 0.000000 |  | 年度资金总额: | 615.89 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 0.000000 |  | 其中:财政拨款 | 615.89 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(201年-201年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  |  |  |  |  | l 、效益大于产出：根据实际情况，实施的项目投资将对学校安防管理水平、全方位无死角的监控和防范安全隐患等方面带来可持续发展的重要支持作用。 2、新设施应用，对教室、楼梯、出入口、学生公寓、食堂和操场等学生集中的重点地区增加监控点位，提高了安防监控显示效果，提供了视频画面和音频的现场录制信息证据。 3、第三院区安防监控系统与总校的安防系统互联互通，可以统一改善安全环境，提升整体办学条件，提高行业内竞争力。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增**数量 |  | 数量指标 | 网络监控摄像头 交换机 服务器 监视器 存储陈列机 | 433套 30台 2台 9台 9台 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 设备质量 | 均符合国家安全质量标准 |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年8月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2018年5月前 |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 采购物品到位级安装时间 | 2018年8月前 |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2018年10月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 815.89万元 |
|  |  |  | 单位购置成本 |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 更好的保证学生的学习环境和老师的工作环境的安全，学校安防管理水平、全方位无死角的监控和防范安全隐患等方面带来可持续发展的重要支持作用。 |
|  |  |  | 节约维护成本 |  |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |