关于北京心肺血管疾病研究所通州院区开办费项目的说明

北京心肺血管疾病研究所通州院区开办费项目周期为2年，即2023年1月1日至2024年12月31日，按照安贞医院搬迁至通州院区的整体工作安排，研究所整体搬迁至通州院区，开业时间2024年10月，目前通州院区尚未开业，特此说明。

北京市心肺血管疾病研究所

2024年4月26日