附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心本级 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 279.664340 | 257.285740 | | 257.285680 | | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 279.664340 | 257.285740 | | 257.285680 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 各信息系统提供稳定的服务，响应时效满足用户需求，通过安全服务降低网络安全风险、避免损失，提供1册市属医院网络安全报告，全年度服务对象投诉数量小于4次。 | | | | | | 持续开展网络安全监测，及时监督整改，印发《北京市属医院网络安全监测报告（2024年度）》，全年未发生重大网络安全事件，未接到服务对象投诉。 | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  40分 | 数量指标 | 等保测评报告 | | | 3 | 4 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 信息系统稳定运行 | | | 12 | 12 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 信息系统服务满足用户需求 | | | 12 | 12 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 是否超支 | | | 否 | 否 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 降低网络安全风险、避免损失 | | | 是 | 是 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 投诉件数 | | | ≤4 | 0 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.99 |  | |